|  |  |
| --- | --- |
| 7월 |  |
|  | 2021 |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | 아이디어 회의 |  |  |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 레이아웃 짜기 |  |  | 로그인/회원가입  구현 |  |  |  |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 메인페이지 구현 |  |  | 예약창 – 건물,날짜 선택 |  |  |  |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 예약창 – 사물함 |  |  | 내페이지 구현  (+예약 취소/수정) |  |  |  |
| 8/1 |  |  |  |  |  |  |
| 수정/보완 |  |  |  |  |  |  |

로그인/회원가입, 메인, 예약(건물, 날짜, 사물함선택), 내페이지

7월 1 주차 : 아이디어 회의, 사용할 라이브러리 & 프레임워크, 협업 툴 협의 (Bootstrap, trello 등)

7월 2주차 : 메인 화면 만들기 (+카카오맵 API 사용법 익히기, nodemailer 등 공부하기)

7월 3주차 : 서브 화면 만들기 + 사물함 만드는 기능 구현

7월 4주차 : 사물함 만드는 기능 완성 + 로그인, 회원가입 정규표현식 구현

스타일 태그 : 소문자에 ‘-‘ 대시로 묶기

id태그 : 소문자에 ‘\_’ 언더바로 묶기

자바스크립트 : 카멜 표기법 사용하기